云南省住房和城乡建设厅文件

云建规[2021] 4 号



云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标办法的通知

各州、市住房和城乡建设局,滇中新区规划建设管理部,昆明 市政府服务管理局:

为规范房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标活动, 维护招标投标活动各方主体合法权益,营造公平、公正、公开的招标投标市场环境,现将《云南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标办法》印发你们,请遵照执行.

附件: 1.《云南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招 标评标办法》

2.《云南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招 标评标办法》政策解读

云南省住房和城乡建设厅

2021年 12 月27 日

(此件主动公开)

附件1

云南省房屋建筑和市政基础设施工程 施工招标评标办法

第一条为进一步规范我省房屋建筑和市政基础设施工程 招标评标活动,维护招投标当事人的合法权益,根据《中华人 民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例 等法律法规和规章,结合我省实际,制定本办法.

第二条在本省行政区域内依法必须招标的房屋建筑和市 政基础设施工程施工招标评标活动适用本办法。

第三条评标活动遵循公平、公正、科学、诚信、择优的 原则,任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果.

第四条住房城乡建设部门对评标活动及其当事人实施监 督,依法查处评标活动中的违法行为.县级以上地方人民政府 对其所属部门有关招标投标活动的监督职责分工另有规定的， 从其规定。

第五条招标人可以根据招标项目本身的要求,在招标公 告中，要求投标人提供符合以下要求的类似工程业绩情况。

( 一) 符合招标文件要求的企业类似项目业绩,企业类似 项目业绩的规模要求,原则上不得超过发包标段规模指标的 70%(四舍五入取整数,下同);对于小型项目(按注册建造师 执业工程规模标准,下同) 可以不作要求.

( 二) 符合招标文件要求的项目经理类似项目业绩,项目 经理类似项目业绩的规模要求,原则上不得超过发包标段规模 指标的70%;对于小型项目可以不作要求.

( 三) 采用联合体投标的,以一个投标人的身份共同投标, 并提供类似业绩。

( 四) 对于技术、性能有特殊要求的,依据《建筑企业资 质标准》特征指标描述范围可以设置一个企业类似业绩(特征 指标不超过两项) ,最多不超过两个企业类似业绩,作为投标人 资格条件。

(五) 招标项目相关特征指标,按照以下要求设定:

1.施工总承包项目类似业绩不得以专业工程业绩指标作为 类似业绩主要特征指标;专业工程施工项目类似业绩不得以总 承包业绩指标作为类似业绩主要特征指标。

2.房屋建筑工程招标项目采用单体或群体的层数、高度、建 筑面积、结构、跨度、单项合同额等指标中的1~2项。

3.市政基础设施工程招标项目采用道路长度或路面面积、桥 梁面积或跨度或结构、管道直径或压力、隧道和地下交通工程 断面面积、供水能力、污水垃圾处理能力以及单项合同额等指 标中的 1~2 项 .

第六条招标人应当按照招标范围、技术要求及国家的标 准规范,并遵循国家、省颁发的计价标准和计价办法编制工程 量清单和招标控制价。

招标控制价应在开标前15天公布,公布内容包括:分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、其他规费、税金以及招标控制价总价,并分别单列公布出措施项目费中的安全文明施工措施费(即:安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计)、技术措施项目费(即:大型机械设备进出场及安拆费、 大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计)、其他措施项目费(即: 措施项目费中除安全文明施工措施费、技术措施项目费以外的其他费用的合计,含绿色施工措施费);并同时公布各单位工程招标控制价。

第七条:评标办法包括经评审的最低投标价法、综合评估法。

第八条资格审查分为资格预审和资格后审。

资格预审,是指在投标前对潜在投标人进行的资格审查. 资格后审,是指在开标后对投标人进行的资格审查.

已经进行资格预审的,在评标时原则上不再进行资格审查.

第九条采用资格预审的,招标人应当依法组建资格审查 委员会审查资格预审申请文件。资格审查委员会及其成员应当 遵守有关评标委员会及其成员的规定,按照资格预审文件载明 的评审因素和评审标准进行评审,并确定通过资格预审的申请 人。

第十条资格预审方法分为合格制和有限数量制。

第十一条资格预审采用有限数量制的 ,招标人应当在资 格预审文件中载明评审因素和评审标准以及通过资格预审申请人的数量。

评审因素应包含项目管理机构、项目管理措施(包括但不 限于质量、工期、安全文明、施工机械投入、周转材料投入、 智慧工地等措施) 和信用及履约能力等内容.当通过资格预审 申请人过多时,由招标人选择不少于7家资格预审合格的投标 申请人,具体以资格预审文件要求为准.通过资格预审的申请

人少于3家的,招标人应当重新招标.

第十二条资格预审结束后,招标人应当及时向资格预审 申请人发出资格预审结果通知书，告知通过资格预审的申请人 获取招标文件的时间、地点和方式。

资格预审结果的通知不应泄露通过资格预审申请人的名称

和数量。

第十三条评标委员会依法组建 , 负责评标活动.评标委 员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表, 以及有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为五人以上 单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分 之二。

第十四条除招标投标法规定的特殊招标项目外 ,依法必 须进行招标的项目,其评标委员会的专家成员应当从云南省综 合评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定; 技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求,采取随机抽取方式 确定的专家难以保证胜任评标工作的项目,经行政监督部门同 意,可以由招标人直接确定.

任何单位和个人不得以明示、暗示等任何方式指定或者变 相指定参加评标委员会的专家成员。

第十五条评标专家应符合下列条件 :

( 一) 从事相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者

同等专业水平;

( 二) 熟悉有关招标投标的法律法规并具有与招标项目相

关的实践经验;

( 三) 能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责;

( 四) 年龄原则上不超过65周岁,身体健康,能够承担评 标工作。中国科学院、中国工程院院士、享受省级以上人民政 府特殊津贴人员除外。

第十六条:有下列情形之一的,不得担任评标委员会成员: ( 一) 投标人或者投标人主要负责人的近亲属;

( 二) 项目主管部门或者行政监督部门的人员;

( 三) 与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评 审的;

( 四) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中 从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有前款规定情形之一的,应当主动提出回 避。

第十七条评标委员会设负责人,评标委员会负责人由评 标委员会成员推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人 与评标委员会的其他成员有同等的表决权。招标人代表不得担任评标委员会负责人。

第十八条评标委员会成员应当客观、公正地履行职责, 遵守职业道德,对所提出的评审意见承担个人责任.

评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害 关系的人进行私下接触,不得收受投标人、中介人、其他利害 关系人的财物或者其他好处,不得加入专家微信群、评标QQ

群等网络通讯群组。

第十九条评标委员会成员有下列行为之一的,由行政监 督部门责令改正;情节严重的,禁止其在一定期限内参加依法 必须进行招标的项目的评标;情节特别严重的,取消其担任评 标委员会成员的资格:

( 一) 在评标区内使用手机等通讯工具、无线接收和传输 设备、电子存储记忆录放设备;

(二) 应当回避而不回避;

( 三) 无正当理由中途退出评标,擅离职守;

( 四) 不按照招标文件规定的评标标准和方法评标;

(五) 向招标人征询确定中标人的意向或者接受任何单位 或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求;

(六) 接到单位或者个人明示或者暗示后,不向行政监督 部门报告;

( 七) 对依法应当否决的投标不提出否决意见;

(八) 暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标 人主动提出的澄清、说明;

( 九) 其他不客观、不公正履行职务的行为.

第二十条评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员 不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以 及与评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员是指评标委员会成员 以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情 况的所有人员。

第二十一条评标委员会成员应当认真研究招标文件,至 少应当了解和熟悉以下内容:

( 一) 招标的目标;

( 二) 招标项目的范围和性质;

( 三) 招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款、 质量标准和工期要求;

( 四) 招标文件规定的评审标准、评标办法和评标过程应 当考虑的相关因素;

( 五) 招标人或者其委托的招标代理机构提供的评标所需 的重要信息和数据。

第二十二条 评标过程中，评标委员会成员对法律法规及 相关政策文件理解不一致或不熟悉的问题,应当在现场提请行 政监督部门解释。对招标文件中存在的其他问题可以提请招标 人澄清。

对上述情形以外的问题,由评标委员会集体讨论决定并记 录在评标报告中。

第二十三条评审程序包括初步评审和详细评审。

第二十四条初步评审包括形式评审、资格评审和响应性 评审。

第二十五条形式评审时,有下列情形之一的,应当否决 其投标:

(一) 投标文件未按招标文件要求加盖投标人的单位公章 和法定代表人印章(或签字) 的,或电子投标文件未按招标文 件要求经投标人和法定代表人电子签章(签名) 的;

(二) 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标 报价,但按招标文件要求提交备选投标的除外;

(三) 投标联合体没有提交共同投标协议的;

(四) 其他不符合法律法规规章及招标文件相关形式要求的。

第二十六条资格评审时,有下列情形之一的,应当否决 其投标:

(一) 评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的;

(二) 投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的;

(三) 没有按照招标文件的要求提供投标保证的.

第二十七条响应性评审时,有下列情形之一的,应当否 决其投标:

(一) 投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围;

( 二) 与招标人提供的工程量清单中项目编码、项目名称、 项目特征、计量单位和工程量出现任何一项或一项以上项次不 符的;

( 三) 投标人报价高于招标文件公布的招标控制价中的任 何一项的;

( 四) 投标报价中的安全文明施工措施费、其他规费或税 金没有按照国家或省有关规定费率计取的;

( 五) 技术措施项目费低于招标控制价中相应费用80%的;

( 六) 投标人的其他措施项目费应有相应报价,一般建设 工程低于35%Kc的;含有地下建筑物或构筑物的建设工程低于 50%Kc的(Kc为通过资格审查的所有投标人的其他措施费中去 掉"0”报价、一个最高值和一个除"0”报价外的最低值后的 平均值);

( 七 ) 工程量清单中设有暂估价、暂列金的,投标人投标 报价未按招标人规定的金额计入投标报价或更改的;

( 八) 在评标过程中,评标委员会发现投标人的报价(包 括机械燃料动力费调差) 明显低于其他投标报价,使得其投标 报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明 并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关 证明材料,并由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标 的;

( 九) 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件要求的期限;

( 十) 投标文件未按招标文件载明或载明的质量标准或违 约、保修承诺低于招标文件的要求;

(十一) 不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的;

(十二) 其他未能响应招标文件提出的实质性要求和条件 的。实质性要求和条件需在招标文件否决投标条款中明确。

第二十八条经初步评审有效投标人少于三家时 , 因有效 投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的,评标委员会可以否决 全部投标;评标委员会认为仍可以满足招标要求且具有竞争性, 评标委员会可以对各投标文件进行综合评议后推荐中标候选人。

第二十九条经初步评审合格的投标人,由评标委员会根 据招标文件确定的评审因素和评审标准,对其提交的投标文件 作进一步评审、比较。

第三十条详细评审包括技术评审、商务评审、信用及履 约能力评审。

第三十一条技术评审的评审内容。

施工总承包项目的技术评审内容,包括: 内容完整和编制 水平、施工总承包管理方案与措施、施工方案与技术措施、质 量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系 与措施、工程进度计划与保证措施、资源配备计划、项目管理 机构配置、施工总平面布置图的评审。

施工专业承包项目的技术评审内容,包括: 内容完整和编 制水平、对项目的理解、重难点分析及合理化建议、施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、环境保护安全管理体系与 措施、工程进度计划与保证措施、资源配备计划、项目管理机 构配置的评审。

第三十二条**信用评价和评级分别采用提交资格预审申请文件截止时间或投标文件截止时间最新公布的信用评价和评级结果.其中: 以联合体方式投标的,按照联合体成员各方的平均值确定联合体的信用评价和评级分值。**

第三十三条投标文件存在以下情形,评标委员会可以要 求投标人在评标结束之前作出澄清、说明或补正,但不得接受 投标人主动提出的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应当 采用书面形式,并经投标人的法定代表人或其授权的委托代理 人签字,且不得改变投标文件的实质性内容.

( 一) 投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或 有明显文字或计算错误的内容;

( 二) 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以大 写金额为准;总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准, 但单价金额小数点有明显错误的除外;对不同文字文本投标文 件的解释发生异议的,以中文正本为准.

第三十四条为保证优质优价 , 防止恶意低价竞标 ,招标 文件应当设定报价控制值。投标人的投标报价低于报价控制值 时,该投标人的所有涉及到商务部分评标的有关投标所报价格 均不得参与商务部分评标相关计算公式的计算,但不影响其评 审打分。

**第三十五条评标活动所需的信用评价结果采用云南省建 筑市场监管与诚信信息网公布的云南省建筑行业企业信用综合 评价结果,信用评级结果采用信用中国(云南) 公布的信用评 级结果。**

第三十六条评标完成后,评标委员会应当向招标人提交 书面评标报告,并按招标文件的要求推荐中标候选人.

第三十七条本办法由云南省住房和城乡建设厅负责解释。

第三十八条本办法自2022 年 3 月 1 日起执行 .2004 年6 月28日起执行的《云南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招 标工程量清单评标(暂行) 办法》(云建建〔2004〕 396号)、2005 年11月20日起执行的《云南省房屋建筑和市政基础设施工程 施工招标评标补充规定》云南省建设厅公告第3号) 同时废止.

附件: 1.评标相关计算公式

2.经评审的最低投标价法

3.综合评估法

4.技术部分评审表

附件1

评标相关计算公式

一、信用及履约能力得分计算公式

X=(1-a)×X1 +a×X2

其中:

( 一) X为信用及履约能力得分,X1为云南省建筑行业企业信用综合评价结果分值,X2为信用评级结果分值;a为0~0.10 (具体权重由招标人根据工程实际,在招标文件中明确) .

(二) 信用综合评价结果分值: AA级得95分、AA级得85 分、 A级得75分、 B级得60分,C级得0分 ;

(三) 信用评级结果分值: AAA级得95分、AA级得80分、 A级得65分、 BBB级得55分,其他等级得0分.

二、报价控制值计算原则及办法

通过控制值公式计算出控制值,投标人的投标总价(tz) 低于报价控制值(kz) 的,视为投标人报价不在报价控制值范 围: 该投标人的所有涉及到商务部分评标的有关投标所报价格 均不得参与商务部分评标相关计算公式的计算,但不影响其评

审打分。

即: tz<kz

公式说明:

(一)kz为控制值.计算公式为: kz=0.7×(1- α) ×Z+0.3 ×(1-β)×Pz

其中:

1.Z为招标控制价;

2.Pz为通过初步评审有效投标人的投标总报价按照平均价 计算公式确定的平均值;

3. α 为招标控制价市场价格下浮系数(房屋建筑工程下浮范围为3%~5%,市政工程下浮范围为4%~6%,单独发包的专业承包工程下浮范围为4%~6%。招标人需在招标文件中明确下浮区间,如3%~5%…….4%~6%等.项目具体下浮率根据招标文件规定的方式在开标时抽取〔下浮率取整〕 ) ;

4. β 为下浮让利系数(下浮让利系数 β 为1%、1.5%、2%、2.5%、3%,在开启投标报价前,当场随机抽取一个下浮让利系数) .

( 二) 计算值小数点后保留两位.

当出现在控制范围内的有效投标报价个数只有两个或两个 以下时,应从控制范围外的投标报价中,按照Itz-kzl值从小到大依次选择的原则,将参与商务部分评标相关计算公式计算的报价个数补足为3个。

三、评标指标价计算公式

F=a×Pt+(1-a)×T

其中:

( 一) F为评标指标价;

( 二) Pt为用平均价计算公式计算出的低于招标控制价的 投标报价的平均价;

(三) a为权重数,取值按评标办法中的规定执行;

(四) T为低于Pt 的所有投标报价的平均值.

公式:

其中: 1.t1、t2、…、tn指低于Pt 的所有投标报

2.n指低于Pt 的所有投标报价个数.

四、平均价计算公式

公式一: (适用于当投标报价个数n≥10时)

去掉投标报价最高的20%家(四舍五入取整) 和最低的20% 家(四舍五入取整) ,然后进行算术平均,计算得出一个平均

价。

公式二: (适用于当投标报价个数10) n ≥ 7 时)



其中:

(一) P为平均价;

(二)t为投标人报价;(tmax-1指投标报价中第二高值; tmin+1指投标报价中第二低值;t1、t2、···、tn-4指分别 去掉一个第一、第二高值和一个第一、第二低值后的投标报价;

(三)n指投标报价个数.

公式三：（适用于 标报价个数n在7>n>5范围时）

其中: t1、t2…、tn-2指去掉一个最高值和一个最低值后 的投标报价。

公式四: (适用于当投标报价个数n在5) n ≥ 3 范围时) -—



其中: t1、t2、…、tn指投标报价

五、综合单价指标价计算公式(仅用于综合评估法)

F=0.2×Z+0.8×P

其中:

( 一) Z为招标控制价的单价;

(二P为用平均价计算公式计算出有效投标人投标报价的平均价。

六、说明

( 一) 公式中的投标报价及投标报价个数是指通过评标委员会初步评审且投标总报价表符合第二十七条中规定之要求的

有效投标人的投标报价及投标报价个数;

( 二) 公式中的投标报价是指在商务部分评标时所需计算的总 报价、分部分项工程量清单计价表总价、分部分项工程量清单 综合单价等有关投标所报价格。

附件2

经评审的最低投标价法

一、适用范围

依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施施工工程,并具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求,且工程招标控制价在600万元以下的工程,可以采用经评审的最低投标价法。

二、评审程序与方法

(一) 初步评审

按照本办法以及招标文件规定,对投标文件的形式、投标人资格和实质性响应招标文件情况进行评审。对不符合相关规定和要求的投标文件予以否决。

(二) 详细评审

初步评审合格投标人家数过多时,评标委员会应当按照投

标报价由低至高的顺序选取不少于15名投标人进入详细评审(具体数字在招标文件中明确) .

1.技术部分评审.通过性评审合格分为70分,对技术部分评审低于70分的投标人不得进入下一环节.(根据评审表最低档来确定合格分)

2.商务部分评审.

3.信用及履约能力部分评审.

4.汇总评分结果.

ZF= S×Q1 +X×Q2

其中: ZF--评标总得分

S--商务部分评审得分

X--信用及履约能力部分评审得分

Q1、Q2--各项评审因素的权重

(三) 商务部分评审步骤和方式

已通过初步评审且在报价控制值范围内,进入详细评审的有效投标人的投标价最低为满分;在报价控制值范围内的其他投标人报价得分,按每偏差1%,扣0.3、0.4、0.5分(具体分值由招标人在招标文件中明确) , 扣完为止.( 扣减分值的中间值用插入法,小数点后保留两位.)



低于报价控制值的投标人其投标总价得分为80分。

( 四) 各项评审因素权重(具体权重招标人需在招标文件

中明确)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 权重 |
| 1 | 商务部分 | Q1:0.80~0.90 |
| 2 | 信用及履约能力部分 | 02:0.10~0.20 |
| 合 计 | | Q1+Q2=1 |

三、中标候选人的确定

评标完成后,评标委员会应当向招标人提交书面评标报告,并按招标文件的要求推荐中标候选人。

附件3

综合评估法

一、适用范围

依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施施工工程。

二、评审程序与方法

(一) 初步评审

按照本办法以及招标文件规定,对投标文件的形式、投标人资格和实质性响应招标文件情况进行评审,对不符合相关规定和要求的投标文件予以否决。

(二) 详细评审

经初步评审合格的投标人,由评标委员会根据招标文件确定的评审因素和评审标准,对其提交的投标文件作进一步评审、比较。

1.技术部分评审.

2.商务部分评审.

3.信用及履约能力部分评审.

4.汇总评分结果.

ZF=J×Q1+S×Q2+X×Q3

其中:

ZF—-评标总得分

J--技术部分评审得分

S--商务部分评审得分

X--信用及履约能力部分评审得分

Q1、Q2、Q3--各项评审因素的权重

(三) 商务部分评审步骤和方式

1.按照本办法第三十四条之规定进行评审,投标人投标报价低于报价控制值时,该投标人的所有涉及到商务部分评标的有关投标所报价格均不得参与商务部分评标相关计算公式的计算,但不影响其评审打分.

2.基准价的计算:

工程总报价评分(满分60分)

对初步评审合格的所有投标人提交的投标文件作进一步评 审、比较,进入详细评审的有效投标报价中,在报价控制价范 围内的工程总报价用评标指标价计算公式计算出的评标指标价 进行考核评分,评标指标价计算公式中a为: 0.4.

评分原则为:

投标人投标报价等于评标指标价时得满分;投标报价与评 标指标价相比每向上浮动1%扣分(分值: 1 分 ~3 分 ) 或每向 下浮动1%扣分(分值: 0.5分~1.5分) 分值扣完为止.(扣 减分值的中间值用插入法,小数点后保留两位.)

分部分项工程量清单计价表中的项目审核评分(满分40分)

分部分项工程量清单计价表中的项目,由评标委员会根据 项目情况和第一步审查、比较的情况抽出对造价影响较大的不少于项目总数5%(四舍五入取整数) 的项目且不少于十个项目或者由计算机评标系统随机抽取(具体方式应在招标文件中明确) 的综合单价进行分项目评审、评分,清单项目不足十项的全部抽取,每一评审项目的评分分值等于满分分值除以抽出评审项目的数量。评分时用综合单价指标价计算公式计算出有效投标人该评审项目综合单价的指标价进行考核评分。

投标人的该评审项目综合单价与指标价相比,相等时得满 分;每向上或向下浮动1%时扣0.2分,分值扣完为止(扣减分 值的中间值用插入法,小数点后保留两位) .

( 四) 各项评审因素权重(具体权重招标人需在招标文件

中明确)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 权重 |
| 1 | 技术部分 | Q1:0.20~0.40 |
| 2 | 商务部分 | Q2:0.50~0.70 |
| 3 | 信用及履约能力部分 | 3:0.10~0.20 |
| 合计 | | Q1+ Q2+Q3=1 |

三、中标候选人的确定

评标完成后,评标委员会应当向招标人提交书面评标报告, 并按招标文件的要求推荐中标候选人。

附件4

技术部分评审表(施工总承包)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 最高分值 | 评审标准 | 计分方式 |
| 1 | 内容完整和编制水平 | 5 | 版面整齐,表述清晰,内容全面、准确,图文并茂,未出现格式等错误. | 4-5 |
| 版面不够整齐,表述不够清晰,内容不够完整、准确,缺(少)图. | 2-3 |
| 2 | 施工总承包管理方案与措施 | 20 | 与发包人/监理人/过程造价跟踪审计单位/其他分包商及独立承包商/供应商之间协调、配合满足要 求,管理方案和施工措施针对性强. BIM技术应用目标明确;管理机构健全,职责分工明确;管理制度齐全;BIM应用流程与计划完整、有效;BIM技术及信息化管理措施先进、具体、有效、成熟;重点工艺模拟动画的节点及流程科学、合理 。 | 18-20 |
| 与发包人/监理人/过程造价跟踪审计单位/其他分包商及独立承包商/供应商之间协调、配合基本满足要求,管理方案和施工措施针对性较强. BIM技术应用目标较明确;管理机构较健全,职责分工较明确;管理制度较齐全;BIM应用流程与 计划较完;BIM技术及信息化管理措施可行;重点工艺模拟动画的节点及流程较合理. | 15-17 |
| 与发包人/监理人/过程造价跟踪审计单位/其他分包商及独立承包商/供应商之间协调、配合不能满 足要求,管理方案和施工措施针对性一般. BIM技术应用目标基本明确;有管理机构,职责有分工;管理制度基本齐全;BIM应用流程与计划 不够完整;BIM技术及信息化管理措施基本可行;重点工艺模拟动画欠缺. | 12-14 |
| 3 | 施工方案与技术措施 | 10 | 对项目总体概况表述清晰、完整;部署及措施先进、可靠,采用了四新技术;对项目主要及关键方案有深入的表述,对重点、难点分析透彻,解决方案切实可行;符合环保、安全、文明生产要求. 市政基础设施项目,交通组织规划合理、可行,交通组织措施得力. | 8-10 |
| 对项目总体概况、部署及措施表述较清晰、完整;对项目主要及关键方案有表述,对项目重点、难 点的解决方案可行;符合环保、安全、文明生产要求. 市政基础设施项目,交通组织规划较合理,交通组织措施可行. | 5-7 |
| 对项目总体概况表述不够清晰;部署及措施不够具体;对项目主要及关键方案表述不够清晰; 市政基础设施项目,交通组织规划不够合理,交通组织措施基本可行. | 2-4 |
| 4 | 质量管理体系与措施 | 10 | 质量符合或优于招标文件要求且目标明确;管理机构健全,职责分工明确;管理制度齐全;实施与监控措施全面、有效。 | 8-10 |
| 质量目标符合或优于招标文件要求且目标明确;管理机构健全,职责分工较明确,管理制度较齐全, 实施与监控措施较完整。 | 5-7 |
| 质量目标符合招标文件要求且目标基本明确;管理机构基本健全,职责分工基本明确,管理制度基 本齐全,实施与监控措施基本完整. | 2-4 |
| 5 | 安全管理体系与措施 | 10 | 安全目标符合或优于招标文件的要求;安全管理机构健全,职责分工明确;管理制度齐全;实施与 监控措施全面、有效。 | 8-10 |
| 安全目标符合或优于招标文件要求;管理机构健全,职责分工较明确;管理制度较齐全;实施与监 控措施较完整。 | 5-7 |
| 安全目标符合招标文件要求;管理机构基本健全,职责分工基本明确;管理制度基本齐全;实施与 监控措施基本完整。 | 2-4 |
| 6 | 环境保护管理体系与措施 | 10 | 环境管理目标符合或优于招标文件要求;管理机构健全,职责分工明确;管理制度齐全;实施与监 控措施全面、有效。 | 8-10 |
| 环境管理目标符合或优于招标文件要求;管理机构较健全,职责分工较明确;管理制度较齐全;实施与监控措施较完整。 | 5-7 |
| 环境管理目标满足招标文件的要求;管理机构基本健全,职责分工基本明确;管理制度基本齐全; 实施与监控措施基本完整。 | 2-4 |
| 7 | 工程进度计划与保证措施 | 10 | 总工期及节点工期满足招标文件要求;施工进度计划内容全面,线路清晰、准确、完整,计划编制 合理、可行;措施有力、合理、可行. | 8-10 |
| 总工期及节点工期满足招标文件要求;施工进度计划内容较全面,线路较清晰,计划编制较合理; 措施可行。 | 5-7 |
| 总工期及节点工期满足招标文件要求;施工进度计划内容基本全面,线路基本清晰,计划编制基本合理；措施基本可行. | 2-4 |
| 8 | 资源配备计划 | 10 | 劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划呼应,很好的满足施工需要,调配投入计划合理、准确全面. | 8-10 |
| 劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划呼应,较好的满足施工需要,调配投入计划合理. | 5-7 |
| 劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划基本满足施工需要,调配投入计划基本合理. | 2-4 |
| 9 | 项目管理机构配置 (对项目管理人员没有说明的 本项不得分） | 10 | 投标人拟定的项目经理符合招标文件规定的资格条件;项目经理资质证书和B证年检合格.项目管 理人员针对工程实际配置且合理,能满足工程管理需要且有针对性,项目管理人员持证上岗. | 8-10 |
| 投标人拟定的项目经理符合招标文件规定的资格条件;项目经理资质证书和B证年检合格.项目管理人员配置合理,能满足工程管理需要,但专业配置针对性一般,项目主要管理人员持证上岗. | 5-7 |
| 投标人拟定的项目经理符合招标文件规定的资格条件;项目经理资质证书和B证年检合格.项目管理人员配置基本满足工程管理需要,专业配置缺乏针对性,项目主要管理人员持证上岗. | 2-4 |
| 10 | 施工总平面布置图 | 5 | 施工总平面图布置合理,图示标识准确,且针对工程实际. | 4-5 |
| 施工总平面图布置基本合理,图示标识不够清楚、准确,缺乏针对性. | 2-3 |
| 合计 | | 100 |  | |
| 1.适用于施工总承包综合评估法,按百分制打分,按照评分的权重计入评标总分. 2.投标文件缺失某项评审因素的,该项计零分. 3.招标人要求采用建筑信息模型技术(BIM技术)的,可以将建筑信息模型技术管理体系和措施纳入评审,评审标准及计分方式纳入技术部分评审表(施工总承 包)中2、施工总承包管理方案与措施的评审且分值为10分,施工总承包管理方案与措施评审中的其他评审因素为10分.计分方式分别按最高分值10分的 计分方式进行评审。 4.技术部分评分中,各评标委员会成员应自主评分并签字确认.各评标委员会成员的评分应在评标委员会进行公示,某个评标委员会成员对某投标文件评分 分值低于(高于)所有评标委员会成员对该投标文件评分分值去掉最高和最低分值的平均分值10分以上(含10分)的,该评标委员会成员须向评标委员会 作出明确解释,理由不充分的该评标委员会成员应对其评分作修正,若拒不修正的,该评标委员会成员对此投标文件的评分不得参与计算此投标文件的技术部分得分。 | | | | |

技术部分评审表(施工专业承包)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 最高分值 | 评审标准 | 计分方式 |
| 1 | 内容完整和编制 水平 | 5 | 版面整齐,表述清晰,内容全面、准确,图文并茂,未出现格式等错误. | 4-5 |
| 版面不够整齐,表述不够清晰,内容不够完整、准确,缺(少)图. | 2-3 |
| 2 | 对项目的理解、 重难点分析及 合理化建议 | 10 | 对招标项目的关键技术、工艺有明确、深入的表述,对施工重点、难点、经济、安全的解决方案和保证措施方案及合理化建议切实可行。 | 8-10 |
| 对招标项目的关键技术、工艺有较明确的表述,对施工重点、难点、经济、安全的解决方案和保证措施方案及合理化建议可行。 | 5-7 |
| 对招标项目的关键技术、工艺的表述不够明确,对施工重点、难点、经济、安全的解决方案和保证措施方案及合理化建议基本可行。 | 2-4 |
| 3 | 施工方案与技术 措施 | 15 | 对项目总体概况表述清晰、完整;部署及措施先进、可靠;符合环保、安全、文明生产要求. | 13-15 |
| 对项目总体概况表述较清晰、完整;部署及措施具体较可靠;较符合环保、安全、文明生产要求. | 10-12 |
| 对项目总体概况表述不够清晰;部署及措施不够具体;对项目主要及关键方案表述不够清晰； | 7-9 |
| 4 | 质量管理体系与 措施 | 15 | 质量符合或优于招标文件要求且目标明确;质量管理机构健全,职责分工明确;管理制度齐全;实施与监控措施全面、有效。 | 13-15 |
| 质量目标符合或优于招标文件要求且目标明确;管理机构健全,职责分工较明确,管理制度较齐全,实施与监控措施较完整。 | 10-12 |
| 质量目标符合招标文件要求且目标明确;管理机构基本健全,职责分工基本明确,管理制度基本齐全,实施与监控措施基本完整。 | 7-9 |
| 5 | 环境保护安全管 理体系与措施 | 15 | 环境保护安全目标符合或优于招标文件的要求;安全管理机构健全,职责分工明确;管理制度齐全;实施与监控措施全面、有效。 | 13-15 |
| 环境保护安全目标符合或优于招标文件要求;管理机构健全,职责分工较明确;管理制度较齐全;实施与监控措施较完整。 | 10-12 |
| 安全目标符合招标文件要求;管理机构基本健全,职责分工基本明确;管理制度基本齐全;实施与监控措施基本完整。 | 7-9 |
| 6 | 工程进度计划与 保证措施 | 10 | 总工期及节点工期满足招标文件要求;施工进度计划内容全面,线路清晰、准确、完整,计划编制合理、可行;措施有力、合理、可行. | 8-10 |
| 总工期及节点工期满足招标文件要求;施工进度计划内容较全面,线路较清晰,计划编制较合理;措施可 行 。 | 5-7 |
| 总工期及节点工期满足招标文件要求;施工进度计划内容不够全面,线路不够清晰,计划编制不够合理;措施基本可行。 | 2-4 |
| 7 | 资源配备计划 | 15 | 劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工部署、 施工方法及进度计划呼应,很好的满足施工需要,调配投入计划合理、准确全面. | 13-15 |
| 劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划呼应,较好的满足施工需要,调配投入计划合理. | 10-12 |
| 劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划基本满足施工需要,调配投入计划基本合理. | 7-9 |
| 8 | 项目管理机构配 置 (对项目管理人员没有说明的本 项不得分) | 15 | 投标人拟定的项目经理符合招标文件规定的资格条件;项目经理资质证书和B证年检合格.项目管理人员针对工程实际配置且合理,能满足工程管理需要且有针对性,项目管理人员持证上岗. | 13-15 |
| 投标人拟定的项目经理符合招标文件规定的资格条件;项目经理资质证书和B证年检合格.项目管理人员配置合理,能满足工程管理需要,但专业配置针对性一般,项目主要管理人员持证上岗. | 10-12 |
| 投标人拟定的项目经理符合招标文件规定的资格条件;项目经理资质证书和B证年检合格.项目管理人员配置基本满足工程管理需要,专业配置缺乏针对性,项目主要管理人员持证上岗. | 7-9 |
| 合计 | | 100 |  | |
| 1.适用于施工专业承包综合评估法,按百分制打分,按照评分的权重计入评标总分. 2.投标文件缺失某项评审因素的,该项计零分. 3.技术部分评分中,各评标委员会成员应自主评分并签字确认.各评标委员会成员的评分应在评标委员会进行公示,某个评标委员会成员对某投 标文件评分分值低于(高于)所有评标委员会成员对该投标文件评分分值去掉最高和最低分值的平均分值10分以上(含10分))的,该评标委员 会成员须向评标委员会作出明确解释,理由不充分的该评标委员会成员应对其评分作修正,若拒不修正的,该评标委员会成员对此投标文件的评分不得参与计算此投标文件的技术部分得分。 | | | | |

技术部分评审表(经评审的最低投标价法)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 最高分值 | 评审标准 | 计分方式 |
| 1 | 内容完整和编制 水平 | 10 | 版面整齐,表述清晰,内容全面、准确,图文并茂,未出现格式等错误. | 9-10 |
| 版面欠整齐,表述欠清晰,内容欠完整、准确,图文搭配不对应. | 7-8 |
| 版面不整齐,表述欠清晰, 内容欠完整,缺 (少) 图. | 5-6 |
| 2 | 施工方案与技术 措施 | 30 | 对项目总体概况表述清晰、完整;部署及措施先进、可靠;对项目主要及关键方案有深入的表述,对重点、 难点分析透彻,解决方案切实可行;符合环保、安全、文明生产要求.总工期及节点工期满足招标文件要求;施工进度计划内容全面,线路清晰、准确、完整. | 26-30 |
| 对项目总体概况表述较清晰、完整;部署及措施具体较可靠;对项目主要及关键方案有表述,对项目重点、难点的解决方案较可行;符合环保、安全、文明生产要求.总工期及节点工期满足招标文件要求. | 21-25 |
| 对项目总体概况表述不够清晰;部署及措施不够具体;对项目主要及关键方案表述不够清晰. | 16-20 |
| 3 | 质量管理体系与 措施 | 20 | 质量符合或优于招标文件要求且目标明确;质量管理机构健全,职责分工明确;管理制度齐全;实施与监控 措施全面、有效。 | 18-20 |
| 质量目标符合或优于招标文件要求且目标明确;管理机构健全,职责分工较明确,管理制度较齐全,实施与监控措施较完整。 | 15-17 |
| 质量目标符合招标文件要求且目标明确;管理机构基本健全,职责分工基本明确,管理制度基本齐全,实施 与监控措施基本完整。 | 12-14 |
| 4 | 环境保护安全管 理体系与措施 | 20 | 环境保护安全目标符合或优于招标文件的要求;安全管理机构健全,职责分工明确;管理制度齐全;实施与 监控措施全面、有效。 | 18-20 |
| 环境保护安全目标符合或优于招标文件要求;管理机构健全,职责分工较明确;管理制度较齐全;实施与监控措施较完整。 | 15-17 |
| 安全目标符合招标文件要求;管理机构基本健全,职责分工基本明确;管理制度基本齐全;实施与监控措施基本完整。 | 12-14 |
| 5 | 项目管理机构配 置 (对项目 管理人员没有说 明的本项不得分) | 20 | 投标人拟定的项目经理符合招标文件规定的资格条件;项目经理资质证书和B证年检合格.项目管理人员针对工程实际配置且合理,能满足工程管理需要且有针对性,项目管理人员持证上岗. | 18-20 |
| 投标人拟定的项目经理符合招标文件规定的资格条件;项目经理资质证书和B证年检合格.项目管理人员配 置合理,能满足工程管理需要,但专业配置针对性一般,项目主要管理人员持证上岗. | 15-17 |
| 投标人拟定的项目经理符合招标文件规定的资格条件;项目经理资质证书和B证年检合格.项目管理人员配置基本满足工程管理需要,专业配置缺乏针对性,项目主要管理人员持证上岗. | 12-14 |
| 合计 | | 100 |  | |
| 1、适用于经评审的最低投标价法,按百分制打分,技术部分为通过性评审,技术部分评审达到70分以上(含70分)为技术通过评审,不足70分为 技术评审不通过,对于技术评审不通过的投标人不得进入下一环节评审. 2、投标文件缺失某项评审因素的,该项计零分. 3、技术部分评分中,各评标委员会成员应自主评分并签字确认.各评标委员会成员的评分应在评标委员会进行公示,某个评标委员会成员对某投标文 件评分分值低于(高于)所有评标委员会成员对该投标文件评分分值去掉最高和最低分值的平均分值10分以上(含10分)的,该评标委员会成员须 向评标委员会作出明确解释,理由不充分的该评标委员会成员应对其评分作修正,若拒不修正的,该评标委员会成员对此投标文件的评分不得参与计 算此投标文件的技术部分得分。 | | | | |

附件2

《云南省房屋建筑和市政基础设施工程施工 招标评标办法》政策解读

为规范房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标活动, 维护招标投标活动各方主体合法权益,营造公平、公正、公开的招标投标市场环境。日前省住房城乡建设厅印发《云南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标办法》(以下简称"《施 工评标办法》”),对适用范围、指导思想、依据、原则和行政监管部门,招标人对类似业绩的设置、编制工程量清单、公布招标控制价要求,评标委员会的组建规定、评标规则、专家入选条件、评标委员会义务及职责;初步评审内容和否决投标条件、详细评审内容及信用评价评级结果的运用、评标打分具体办法以明确。

一、出台背景

招投标制度是建筑市场经济体制的重要组成部分,自《云南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标工程量清单评标(暂行) 办法》(云建建〔2004] 396号)、《云南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标补充规定》(云南省建设厅公告第3 号) 颁布实施以来,我省招投标事业取得长足发展,行政监督管理体制逐步完善,招投标制度规则日趋完备.随着招投标市场不断壮大,招投标领域也出现了许多新情况、新问题,原评标办法已无法满足市场需求,修订和完善评标办法,加强建筑行业信用体系建设,对于进一步规范我省建设工程招投标市场秩序、预防和惩治腐败、维护社会公平正义具有重要意义。

按照《云南省人民政府办公厅关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》(云政办发〔2017] 85号) 关于“规范招标投标工作,完善工程招标投标监管制度,加快修订工程建设电子招标投标行业管理办法和评标技术规范”要求,省住房城乡建设厅修订了《施工评标办法》,为进一步深化招投标领域"放管服"改革,优化营商环境,推动建筑业转型升级和提质增效,切实解决招投标市场存在的突出问题,不断增强评标办法的科学性、合理性。

二、起草过程

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《云南省招标投标条例》《必须招标的工程项目规定》等法律法规和规章,在广泛调研的基础上,参考《建设工程工程量清单计价规范》《评标委员会和评标方法暂行规定》七部委令第12号)以及云南省2020版建设工程造价计价依据等规范和标准,借鉴了兄弟省份特别是经济发达省份在工程建设招标投标领域的先进经验和做法,6月底形成了《施工评标办法(初稿)》.

7-9月,我们组织省内部分建筑企业对《施工评标办法(征求意见稿)》进行了多次讨论,与会企业对完善工程建设组织模 式、减轻企业负担等方面提出了许多建设性意见建议,经进一 步梳理完善形成了《施工评标办法(征求意见稿)》.10-11月, 2次通过厅门户网站面向社会公开征求意见,听取社会、企业和 群众的意见建议;2次召开专家论证会,面对面听取招标投标专家的意见建议,充实和完善相关条款;书面征求招标代理企业、造价咨询企业、行业协会和各州市住房城乡建设主管部门、厅相关处室以及住建部、省发改委有关部门的意见建议。报经政策法规部门作合法性和公平性审查后,提请省住房城乡建设厅党组会议研究通过,并根据会议意见进行了修改完善,最终发布实施。

三、主要内容解读

《施工评标办法》共三十八条,主要对四方面的内容进行规定。一是明确了《施工评标办法》的适用范围、评标活动的指导思想、依据、原则和行政监管部门;二是明确了招标人对类似业绩的设置、编制工程量清单、公布招标控制价要求;三是明确了评标委员会的组建规定、评标规则、专家入选条件，评标委员会义务及职责;四是明确了初步评审内容和否决投标条件,详细评审内容及信用评价评级结果的运用,规定了评标打分具体办法。

第一条明确《施工评标办法》制定的法律法规依据。 第二条明确《施工评标办法》的适用范围。

第三条明确施工招标评标活动遵循的原则。

第四条明确《施工评标办法》的行政监督部门。

第五条规定招标人可以根据招标项目特点,要求投标人提供类似工程业绩。并规定类似工程业绩设置要求。

第六条规定招标人编制工程量清单和招标控制价,明确招标控制价公布的时间和内容。

第七条规定评标办法的类型分为最低投标价法和综合评价法。

第八条规定资格审查的类型分为资格预审和资格后审,并对资格预审和资格后审进行定义。

第九条规定资格预审项目资格审查委员会的组成和评审方式。

第十条规定资格预审方法的类型分为合格制和有限数量制。

第十一条规定资格预审采用有限数量制的,招标人在资格预审文件中评审因素的内容及通过资格预审申请人的数量。

第十二条明确资格预审结束后,招标人应发出资格预审结果通知书,并规定招标人不应泄露通过资格预审申请人的名称和数量。

第十三条规定评标委员会的组建要求。

第十四条规定评标委员会专家成员的抽取方式。

第十五条规定评标专家的入库条件。

第十六条明确评标委员会成员的回避条件。

第十七条明确评标委员会负责人的产生和权利。

第十八条明确评标委员会的权利和义务。

第十九条规定评标委员会的违规情形和处置方式。

第二十条明确评标委员会、与评标活动有关工作人员对评标工作的保密要求。

第二十一条明确评标委员会评标准备工作内容。

第二十二条明确评标委员会对政策文件和招标文件理解不一致时的解决方式。

第二十三条规定评审程序的内容,包括初步评审和详细评审。

第二十四条规定初步评审的内容。

第二十五条规定在形式评审时,应当否决投标的条件.

第二十六条规定在资格评审时,应当否决投标的条件.

第二十七条规定在响应性评审时,应当否决投标的条件.

第二十八条明确经初步评审有效投标人少于三家时的处理 方式。

第二十九条明确经初步审批合格的投标人评标委员会根据

招标文件的评审因素和标准进行进一步评审比较。

第三十条规定详细评审的内容,包括技术评审、商务评审、

信用及履约能力评审。

第三十一条明确施工总承包项目和施工专业承包项目各自技术评审的内容。

第三十二条规定信用评价和评级采信的时间要求,并规定联合体方式投标的信用评价和评级分值。

第三十三条规定评标委员会要求投标人澄清、说明或补正的情形。

第三十四条规定招标文件应当设定报价控制值,明确投标人报价低于报价控制值时,不参与评标指标价的计算.

第三十五条明确了信用评价和评级结果的来源。

第三十六条规定评标完成后评标委员会应提交书面报告并 推荐中标候选人。

第三十七条规定《施工评标办法》的解释权。

第三十八条明确《施工评标办法》的执行时间,原评标办 法及补充规定同时废止。



|  |  |
| --- | --- |
| 抄送: 住房和城乡建设部建筑市场监管司,云南省发展和改革委员会. | |
| 云南省住房和城乡建设厅办公室 | 2021年12月28日印发 |